| NOME DO PROJETO: | Preparação para Certificação ISO/IEC 27001:2013 |
| --- | --- |
| Informações Gerais |  |
| Necessidade a ser atendida: Descrever qual o problema que o projeto proposto solucionará | Atualmente a organização tem não tem a segurança da informação como um diferencial competitivo, e identificou esta oportunidade para aperfeiçoar seus serviços e obter melhor posicionamento de mercado; além disso, ocorreram nos últimos meses algumas possíveis falhas de segurança da informação com baixo potencial de risco, e a empresa necessita aumentar sua maturidade em segurança da informação. |
| Resumo da solução proposta: Descrever o projeto proposto | Preparação para obtenção de certificação internacional em segurança da informação, por meio da realização de um diagnóstico inicial, remediação dos gaps, auditoria interna e contratação de auditoria externa. |
| Análise de outras opções de negócio: Descrever outras soluções eventualmente possíveis, e como a solução proposta se diferencia delas | - Não fazer nada: implica na possibilidade de ocorrência de vulnerabilidades de segurança da informação com maior potencial de riscos. - Realização do diagnóstico e remediações dos gaps, sem obter a certificação: endereça a questão das falhas de segurança, porém não endereça a questão de diferencial competitivo. |
| Justificativa da solução proposta: Descrever os objetivos / razões para iniciação do projeto proposto dentro do contexto organizacional | A solução proposta é a que melhor endereça as seguintes questões: - Diferencial competitivo, permitindo eventual expansão dos negócios; - Aumento da proteção contra falhas / ameaças de segurança da informação. |

| Descrição do Projeto Proposto |  |
| --- | --- |
| Principais saídas / entregas: Descrever as principais entregas em nível macro | - Diagnóstico inicial - Remediação de gaps (implantação de controles da norma) - Obtenção da certificação |
| Prazo estimado: Descrever o prazo estimado para execução do projeto proposto | 1 ano (12 meses) |
| Principais riscos: Descrever de forma macro os riscos conhecidos | - Não engajamento das partes interessadas, ocasionando baixa aderência ao projeto e consequente aumento do prazo /custo de execução. - Identificação de número elevado de gaps, podendo ocasionar aumento do custo estimado do projeto e/ou necessidade de priorização dos gaps a serem endereçados e/ou aumento do prazo do projeto. - Impacto das remediações nas entregas operacionais, podendo ocasionar eventualmente atrasos em entregas a clientes e/ou necessidade de estabelecimento de janelas para execução das remediações. |
| Organização / Governança: Descrever expectativas / requisitos de governança necessários para o projeto proposto | - Necessário patrocínio da alta gestão - Necessário gerente de projeto dedicado, e que o time de projeto tenha expertise em segurança da informação - Necessário acompanhamento periódico do projeto em diversos níveis |

| Análise do Investimento do Projeto Proposto |  |
| --- | --- |
| Custos Estimados | Resultados Esperados |
| - R$ 700.000,00 (Custo estimado para remediação dos gaps; o diagnóstico será realizado internamente pela equipe do projeto) | - Maior maturidade em segurança da informação - Credibilidade perante o mercado - Redução da exposição a vulnerabilidades de segurança da informação |

| Aprovado por |  | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Setor |  |  |