## Slide 1: Kick-off do Projeto

## Slide 2: Agenda
Justificativa do Projeto
Entregas do Projeto
Partes Interessadas
Governança do Projeto
Principais Premissas e Riscos
Próximos Passos

## Slide 3: Justificativa do Projeto
Necessidade de tratar a segurança da informação como um diferencial competitivo
Obtenção de melhor posicionamento de mercado
Melhoria no processo de identificação e resolução de falhas de segurança da informação
Aumento da maturidade em segurança da informação
Projeto de Preparação para obtenção de certificação internacional em segurança da informação

## Slide 4: Entregas Previstas
Diagnóstico inicial
Remediação de gaps
Auditoria Interna
Auditoria Externa para Certificação

## Slide 5: Partes Interessadas
Organização / Área | Papel no Projeto
Presidência | Sponsor
TI Operações | Responsável pelas remediações
TI Infraestrutura | Responsável pelas remediações
TI Projetos | Gerente do Projeto
Compliance | Ponto focal / especialista
RH | Ponto focal / especialista
Suprimentos | Ponto focal / especialista
Empresa de auditoria externa | Auditoria externa

## Slide 6: Governança do Projeto Estrutura
Presidência
Gerente do Projeto
Operações
Infraestrutura
Compliance
Suprimentos
RH

## Slide 7: Governança do Projeto Como o projeto será gerenciado
7
Sexta
Segunda
Legenda:
Gerente do Projeto
Áreas envolvidas
Reuniões
Enviar informações Gerente do Projeto
Reunião Semanal
Atualizar cronograma e matriz de riscos
Realizar reuniões com os times de Projeto / parceiros
Terça
Quarta
Quinta
Devolutiva aos times de projetos
Análise das Informações
Atualizar Relatório Executivo
Sab
Dom

## Slide 8: Principais Riscos
Não engajamento das partes interessadas
Identificação de número elevado de gaps
Impacto das remediações nas entregas operacionais

## Slide 9: Próximos Passos
...