APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Seja bem-vindo a disciplina Coordenação e Compatibilização de Projetos em BIM. Nesta disciplina abordaremos os principais conceitos e metodologias para coordenação e compatibilização de projetos, dando destaque aos processos BIM, articulando-os com os conceitos de interoperabilidade, colaboração, principais formatos de arquivos para o trabalho colaborativo e aplicações e ferramentas para coordenação e compatibilização de projetos.

OBJETIVO GERAL:

  - Apresentar os conceitos e metodologias para uma boa coordenação e compatibilização de projetos, focando os processos BIM.

  - Discutir os principais conceitos BIM.

  - Discutir o processo colaborativo de desenvolvimento de projeto.

  - Apresentar as principais aplicações e ferramentas para coordenação e compatibilização de projetos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  - Demonstrar o processo de coordenação e compatibilização de projetos, destacando os principais atores e funções.

  - Identificar as diferenças de funções entre o coordenador de projetos, agente compatibilizador e gerente BIM.

  - Apresentar os conceitos de estágios BIM, nível de desenvolvimento, interoperabilidade, colaboração.

  - Apresentar os marcos da estratégia BIM – BR.

  - Apresentar os principais formatos de arquivos para o processo colaborativo em BIM: IFC (Industry Foundation Classes) e BCF (BIM Colaboration Format).

  - Apresentar as características dos principais softwares e ferramentas para coordenação e compatibilização de projetos, incluindo redes de servidores, servidores BIM e colaboração na nuvem.

Módulo1–Capítulo1–BIM.mp4 Building Information Modeling – BIM Apresentar a origem do termo BIM e principais definições, estágios, dimensões, níveis de desenvolvimento e Estratégia BIM BR. Módulo1–Capítulo2–Interoperabilidade.mp4 Interoperabilidade e características nos processos BIM Estudar e discutir os conceitos e características da interoperabilidade nos processos BIM. Módulo1–Capítulo3–Colaboração.mp4 Colaboração e Processo Colaborativo BIM Estudar e discutir os conceitos e características sobre colaboração e processo colaborativo BIM em projetos. Módulo2–Capítulo1–IFC.mp4 Interoperabilidade (troca de dados) – Formato IFC Estudar o histórico dos arquivos abertos e a estrutura e características do arquivo IFC (Industry Foundation Classes). Módulo2–Capítulo2–BCF.mp4 Interoperabilidade (comunicação) – Formato BCF Estudar a definição e características do formato BCF (BIM Colaboration Format). Módulo3–Capítulo1–Redes e servidores.mp4 Redes e Servidores - Processo colaborativo BIM Apresentar os tipos de redes, como se relacionam e também os tipos de servidores para o trabalho colaborativo em BIM. Módulo3–Capítulo2–Aplicações colaboração.mp4 Ferramentas de Colaboração e Visualização BIM e aplicações auxiliares de gestão de projetos Apresentar as principais aplicações BIM e outras ferramentas e softwares para o trabalho colaborativo, coordenação e compatibilização de projetos. Módulo3–Capítulo3–Coordenação e compatibilização.mp4 Coordenação e compatibilização de Projetos Apresentar métodos de trabalho colaborativo para coordenação e compatibilização de projetos, focando os processos BIM e destacando as funções do coordenador de projetos, agente compatibilizador e gestor BIM. Vídeo Bônus Parte 1–Apresentação de Estudo de Caso – Coordenação e Compatibilização de Projetos em BIM. Parte 2–Apresentação das ferramentas Trello e Tekla BIMsight.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

| Prazo | Unidade | Atividade | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª Semanas | Módulos 1 e 2 | Vídeos + Leitura | Conteúdo | - |
|  |  | Tarefa 01 | Fórum | 15 |
|  |  | Tarefa 02 | Questionário | 05 |
| 2ª Semanas | Módulo 3 + Vídeo Bônus | Vídeos + Leitura + Vídeo Bônus | Conteúdo | - |
|  |  | Tarefa 03 | Envio de Arquivo | 20 |
|  |  | Tarefa 04 | Questionário | 05 |
|  |  | Tarefa 05 | Fórum | 15 |
| Avaliação Final |  |  | Questionário | 40 |
| 10 semanas | 5 Unidades | TOTAL |  | 100 |

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:

A avaliação da disciplina está dividida em duas etapas:

  - Tarefas avaliativas: tarefas propostas na sala de aula on-line (ver cronograma acima), em que o aluno concorre a 40% da nota final (máximo que pode obter);

  - Prova: realizada ao final da disciplina, em que o aluno concorre a 60% da nota final (máximo que pode obter).

A nota final será a soma da nota das tarefas propostas na sala de aula on-line com a nota da prova presencial, sendo que, para ser aprovado, o aluno precisa ter, no mínimo, 70% de aproveitamento.