Curso: Master BIM Authority

Disciplina: Introdução à Tecnologia BIM

Identificação da tarefa: Tarefa 1. Envio de arquivo.

Pontuação: 40 pontos

Tarefa 1

Instruções Gerais:

Imagine que você é um BIM Manager em uma empresa construtora e precisa elaborar o plano de execução BIM para um empreendimento residencial de médio porte com 15 pavimentos tipos e 4 unidades por andar. A área de lazer possui piscina, quadra, salão de festas e uma churrasqueira.

Sua empresa é responsável pela contratação, coordenação e compatibilização dos projetos de arquitetura, paisagismo, instalações e estrutura. Ela também é responsável por elaborar o orçamento preliminar e o executivo para o incorporador que definiu um investimento teto para o empreendimento.

Há interesse da empresa em utilizar o BIM para o desenvolvimento dos projetos, compatibilização e orçamento da obra.

Elabore um plano de execução BIM macro para este empreendimento, simulando as etapas aprendidas no módulo sobre o Plano de Execução BIM.

Este exercício é útil para vocês terem contato com vários conceitos aprendidos no módulo de introdução ao BIM, mas não compõe a nota final

USOS BIM

Assinale e destaque os usos para os modelos BIM conforme seleção da equipe do projeto utilizando a Planilha de Análise de Usos BIM. Usos adicionais podem ser incluídos nas células vazias.

| X | OPERAÇÃO | X | CONSTRUÇÃO | X | PROJETO | X | ESTUDO DE VIABILIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO |  | PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA DE CANTEIRO |  | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |  | PROJETO CONCEITUAL |
|  | MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS |  | PROJETO DE MOCKUP |  | REVISÃO DE PROJETOS |  | ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO |
|  | GESTÃO DE ATIVOS |  | COORDENAÇÃO 3D |  | COORDENAÇÃO 3D |  |  |
|  | GESTÃO DE FACILITIES |  | PROJETOS PARA FABRICAÇÃO |  | ANÁLISE ESTRUTURAL |  |  |
|  | AUTOMAÇÃO PREDIAL / SISTEMAS DE SEGURANÇA |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE EM 3D |  | ANÁLISE DE ILUMINAÇÃO |  |  |
|  |  |  | MODELOS “AS BUILT” |  | ANÁLISE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  |  |
|  |  |  |  |  | ANÁLISE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTRAS ANÁLISES |  |  |
|  |  |  |  |  | PONTUAÇÃO LEED |  |  |
|  |  |  |  |  | VALIDAÇÃO DE PADRÕES |  |  |
|  | MODELAGEM 4D |  | MODELAGEM 4D |  | MODELAGEM 4D |  | MODELAGEM 4D |
|  | ESTIMATIVAS DE CUSTOS |  | ESTIMATIVAS DE CUSTOS |  | ESTIMATIVAS DE CUSTOS |  | ESTIMATIVAS DE CUSTOS |
|  | LEVANTAMENTO CADASTRAL/ MODELAGEM DAS CONDIÇÕES EXISTENTES |  | LEVANTAMENTO CADASTRAL/ MODELAGEM DAS CONDIÇÕES EXISTENTES |  | LEVANTAMENTO CADASTRAL/ MODELAGEM DAS CONDIÇÕES EXISTENTES |  | LEVANTAMENTO CADASTRAL/ MODELAGEM DAS CONDIÇÕES EXISTENTES |

CRONOGRAMA / FASES / DATAS MARCO

Elabore um cronograma macro de desenvolvimento BIM considerando os usos definidos

| FASES DO PROJETO/ DATAS MARCO | PREVISÃO DE INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | STAKEHOLDERS |
| --- | --- | --- | --- |

software

Defina quais softwares BIM serão utilizados para cada uso. Você pode utilizar como referência o módulo da disciplina sobre hardwares e softwares.

| USO BIM | DISCIPLINA (se aplicável) | SOFTWARE | VERSÃO |
| --- | --- | --- | --- |

nÍVEL DE DETALHAMENTO (LOD)

Escolha 5 sistemas construtivos que serão utilizados no projeto e elabore uma planilha com a definição do LOD e o responsável por inserir a informação no modelo em cada uma das etapas de projeto a seguir: Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo. Utilize como referência para essa definição a definição de LOD do BIM Forum, faça upload do guia pela internet. Para a montagem da planilha, vocês podem utilizar qualquer formato apresentado no curso, ou conforme exemplo abaixo:

Mapa dos processos BIM

Elabore um fluxograma macro do processo BIM de acordo com os usos que foram definidos para o projeto. Você pode utilizar como referencia para essa elaboração os GUIAS BIM AsBEA e Manual BIM do CBIC disponíveis para donwload na internet.