PROPOSTA PARA PROJETO DE ARQUITETURA

Casa ABC

PROPOSTA 2101

São Paulo, 01 de Junho de 2021.

Nome do Cliente

emailcliente@gmail.com

PROPOSTA 2101

Olá Fulano.

Fiquei bastante empolgado com o seu interesse em elaborarmos o projeto da nova casa da família no Condomínio Alpha de São Paulo. Gostei bastante do fato de você já conhecer e citar algumas das nossas casas, mostrando grande alinhamento com o nosso estilo.

Em função disso preparei uma proposta muito especial para você.

Segue nossa proposta de honorários.

Cordialmente.

Seu Nome

Fundador Studio Arquitetura

- Objeto da Proposta

Proposta para a elaboração do PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR a ser localizada no Condomínio Alpha de São Paulo, SP.

- Etapas do Projeto de Arquitetura

2.1.	ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO

Análise dos dados para o estudo da viabilidade do projeto e determinará o conceito arquitetônico a ser adotado, o pré-dimensionamento e caracterização dos ambientes e a concepção e tratamento da volumetria.

PRODUTOS ENTREGUES NESTA ETAPA

- Aprimoramento do programa de necessidades junto como o cliente;

- Plantas baixas dos pavimentos com layout de mobiliário;

- Cortes esquemáticos;

- Quadro de áreas.

2.2.	PROJETO LEGAL

Elaboração dos desenhos arquitetônicos para a aprovação no Condomínio e na Prefeitura Municipal, de acordo com as exigências legais em ordem com o Código de Obras e o Plano Diretor vigente.

Caso seja necessária a remoção, transplante ou poda de espécies vegetais presentes no terreno ou no passeio público, o cliente deverá contratar um biólogo para a elaboração de um laudo e acompanhamento do processo junto aos órgãos responsáveis.

PRODUTOS ENTREGUES NESTA ETAPA

- Desenhos arquitetônicos para plotagem e protocolo

2.3.	PRÉ-EXECUTIVO ARQUITETÔNICO

Elaboração de um conjunto de documentos para que os projetos complementares possam ser elaborados. Informações como: indicações preliminares da estrutura, dimensionamento, cotas e níveis de todos os ambientes; dimensionamento de vãos e indicação de sentidos de aberturas das portas; localização de louças e pontos de instalação hidráulica; localização de áreas técnicas e funcionamento das coberturas.

O cliente deverá arcar com os custos de contratação de todos os profissionais responsáveis pelos projetos complementares incluindo: estrutura, instalações elétricas e hidráulicas, instalações de ar-condicionado, luminotécnica e paisagismo.

PRODUTOS ENTREGUES NESTA ETAPA

- Implantação em escala 1:75 ou 1:50

- Plantas baixas com layout de mobiliário em escala 1:50

- Três cortes ou mais em escala 1:50

- Todas as fachadas em escala 1:50

  - PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO

Compatibilização do Projeto de Arquitetura com todas as interferências dos projetos complementares. Elaboração do conjunto de documentos necessários às construtoras para que quantifiquem, estimem custos e prazos e iniciem os serviços de obra.

PRODUTOS ENTREGUES NESTA ETAPA

- Lista geral de desenhos

- Memorial Descritivo de Acabamentos

- Implantação em escala 1:75 ou 1:50

- Plantas baixas com layout de mobiliário em escala 1:50

- Plantas de forro em escala 1:50

- Três cortes ou mais em escala 1:50

- Todas as fachadas em escala 1:50

- Ampliações da fachada principal em escala 1:25

- Ampliações das escadas internas em escala 1:25

- Bonecos de esquadrias em escala 1:25

- Detalhamento das bancadas de pedra dos banheiros em escala apropriada

- Detalhamento dos nichos dos banhos das suítes em escala apropriada

- Prazos

O início do projeto poderá se dar de maneira imediata. O prazo para a finalização de cada etapa deverá ser combinado oportunamente entre as partes.

- Honorários

Para a elaboração do Projeto Arquitetônico (item 2) serão cobrados honorários no valor de R$ 109.600,00 (cento e nove mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme as seguintes parcelas:

  - No início do trabalho   .................................................................	 R$ 13.700,00

  - 30 dias do início do trabalho   .....................................................	 R$ 13.700,00

  - 60 dias do início do trabalho   .....................................................	 R$ 13.700,00

  - 90 dias do início do trabalho   .....................................................	 R$ 13.700,00

  - 120 dias do início do trabalho   ...................................................	 R$ 13.700,00

  - 150 dias do início do trabalho   ...................................................	 R$ 13.700,00

  - 180 dias do início do trabalho   ...................................................	 R$ 13.700,00

  - 210 dias do início do trabalho   ...................................................	 R$ 13.700,00

- Serviço Adicional - Bônus

PRODUÇÃO DE IMAGENS 3D

Consiste na elaboração de imagens renderizadas para o bom entendimento do Anteprojeto. Esta etapa tem como objetivo ajudar a simular o resultado final da obra.

Na fase de Anteprojeto serão produzidas imagens demonstrando vistas externas que representarão a volumetria da residência, fachadas e simulação dos materiais propostos, assim como a integração da área social interna com o jardim.

Está sendo oferecido a produção de 10 (dez) IMAGENS RENDERIZADAS, SEM ACRÉSCIMO DE CUSTO À PRESENTE PROPOSTA, ao final da etapa de Anteprojeto.

- Condições Gerais

  - O cliente deverá contratar os profissionais responsáveis pelos projetos complementares: levantamento planialtimétrico (Topográfico), projeto de estrutura, instalações elétricas e hidráulicas, luminotécnica, instalações de ar-condicionado, impermeabilização e paisagismo.

  - Não está incluso na presente proposta o Projeto de Interiores.

  - Não estão incluídos os serviços de gerenciamento, acompanhamento ou execução da obra. Suas contratações devem ser feitas diretamente pelo cliente.

  - Visitas a obra por parte da equipe de projeto farão parte de uma nova proposta.

  - Esta proposta é válida por 30 dias.

Cordialmente,

Seu nome