## PROPOSTA DE IMAGENS RENDERIZADAS

ESCOPO:

O trabalho é desenvolvido em duas etapas:

A primeira etapa do serviço, será feita a modelagem 3D dos ambientes seguindo as imagens de referência e plantas técnicas enviadas pelo solicitante. Em seguida, enviaremos imagens ainda não renderizadas para definição e validação dos ângulos.

A segunda etapa do serviço é a renderização. Esse processo será feito, após a aprovação da modelagem 3D e ângulos. Serão enviadas imagens renderizadas dos ângulos em baixa resolução para confirmação de revestimentos e iluminação. Apenas após a aprovação do cliente, geramos as imagens finais em alta resolução.

ALTERAÇÕES:

O solicitante tem o direito de fazer até duas alterações, sem custo, sendo essas alterações, pequenas modificações, como uma troca de revestimento por exemplo, que deverá ser feito antes da renderização final. 
A partir da terceira alteração ou alteração de layout, será cobrada como uma nova imagem.

ENVIO DE MATERIAL:

Os materiais entregues para o cliente serão as imagens 3D renderizadas do projeto solicitado.

PRAZO:

Após a entrega de todo o material para darmos início, X dias para entrega das imagens.

VALORES:

Valor por imagem= 1000,00 reais a primeira imagem, e a partir da segunda imagem desse mesmo ambiente o valor é de 500,00 reais por imagem;

Exemplo para 4 imagens: 1º imagem (1000,00 reais) + 3 imagens (500,00 reais cada) = TOTAL 2500,00

Forma de pagamento: 30% no aceite da proposta, 30% na entrega das imagens prévias, 40% na entrega final.

Rio de Janeiro, XX de junho de XXXX.

Proposta válida por 15 dias.

Fulano de Tal

Empresa XYZ

Rua dos Bobos, nº0 - Jardim Bela Vista | Rio de Janeiro - RJ | 34567-890