[image: image1.png]
















PROPOSTA DE PROJETO RESIDENCIAL  





PROPOSTA COMERCIAL N° 0001����





xxxxxxxxxxxx,�PRIMEIRAMENTE OBRIGADO POR ACREDITAR EM MIM PARA REALIZAR O SEU SONHO DE PROJETAR SUA CASA! É UM GRANDE PRAZER TER ESTA OPORTUNIDADE!	 �NESTA PROPOSTA TE APRESENTO AS ETAPAS DO PROJETO E DE COMO FUNCIONA UM POUCO DO MEU TRABALHO!





ETAPA 1                 �LEVANTAMENTO: �ETAPA DESTINADA À COLETA DE DADOS PESSOAIS DO CLIENTE, TERRENO E INDICAÇÃO DOS AMBIENTES DA CASA.





ETAPA 2                 �ESTUDO PRELIMINAR �ETAPA DESTINADA DO DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DO PROJETO, RECEBIMENTO DA PLANTA E UM VÍDEO 3D. 





ETAPA 3                 �ANTEPROJETO �ETAPA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DOS DESENHOS DOS PROJETOS PARA PREFEITURA E ENGENHEIROS.  





10 DIAS ÚTEIS �APÓS ETAPA 1





OBJETO DA PROPOSTA	


ELABORAÇÃO DO PROJETO RESIDENCIAL DE XXX M² NO ENDEREÇO:			�RUA xxxxxxxxxxxxxxxx N° xxx�BAIRRO xxxxxxxxxxxxxx�CIDADE xxxxxxxxxx	�CEP xxxxxxxxxxxx	��AMBIENTES ESCOLHIDOS �( DE ACORDO COM O FORMULÁRIO PREENCHIDO NO DIA XX/XX/2019)


�-GARAGEM P/ 3 CARROS


-SALA DE ESTAR MÉDIA


-SALA DE JANTAR MÉDIA


-COZINHA GRANDE


-DESPENSA


-ÁREA DE SERVIÇO GRANDE C/ BANHEIRO


-1 SUÍTE MASTER COM CLOSET, BANCADA, E BANHEIRO DE CASAL


-3 SUÍTES SIMPLES


-CHURRASQUEIRA PEQUENA


-PISCINA MÉDIA COM PRAINHA


���





10 DIAS ÚTEIS �APÓS ETAPA 2





ETAPA 4                �PREFEITURA �ETAPA DESTINADA À ENTRADA DO PROJETO NA PREFEITURA PARA OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE OBRA E LEGALIZAÇÃO DO PROJETO. 





10 DIAS ÚTEIS APÓS ETAPA 2: PRAZO DA PREFEITURA 2 A 4 MESES





ETAPA 5                �COMPATIBILIZAÇÃO�ETAPA PARA COMPATIBILIZAR OS PROJETOS FEITOS PELO ENGENHEIRO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.  





10 DIAS ÚTEIS �APÓS RECEBIMENTO DOS COMPLEMENTARES





ETAPA 6                �PROJETO EXECUTIVO �ETAPA DE DESENHOS TÉCNICO DE DETALHAMENTO DE INTERIORES E ACABAMENTOS PARA FORNECEDORES. 





20 DIAS ÚTEIS �APÓS ETAPA 5





1 ����





PROJETODOZERO@GORDEEFF.COM.BR����





WWW.GORDEEFF.COM.BR����





GORDEEFF ARQUITETURA    				CNPJ 33.449.044-0001/52��








xxxxxxxxxxxxxx,�OBRIGADO NOVAMENTE PELO CONTATO E INTERESSE PARA FAZER SEU PROJETO E REALIZAR SEU SONHO! POSSUO O MEU ESCRITÓRIO GORDEEFF ARQUITETURA DESDE 2012 E TENHO CERTEZA QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA VÃO GOSTAR DO RESULTADO DA CRIAÇÃO DO SEU PROJETO! SERÁ UM MOMENTO ESPECIAL PARA AMBOS! 





GRANDE ABRAÇO!��








PROPOSTA DE PROJETO RESIDENCIAL  





ITENS INCLUSOS NA PROPOSTA	


4 VISITAS TÉCNICAS DURANTE A OBRA;


IMPRESSÃO DE UM JOGO DE CÓPIAS DO PROJETO E EM VERSÃO DIGITAL;





VALOR DO INVESTIMENTO 	


�PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEU PROJETO O INVESTIMENTO SERÁ DE XX EM 10X OU XXXX À VISTA. �NO VALOR ACIMA JÁ ESTÁ INCLUSO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO AUTOR DO PROJETO / EMPRESA. 	�


VALIDADE DA PROPOSTA  	


�ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 10 DIAS CORRIDOS E QUALQUER DÚVIDA QUE HOUVER ENTRE EM CONTATO COMIGO POR ESTE E-MAIL:	 PROJETODOZERO@GORDEEFF.COM.BR 


�ITENS NÃO INCLUSOS NA PROPOSTA	�


IMPOSTOS, TAXAS, REGISTROS NA PREFEITURA, EMISSÃO DO ALVARÁ;


SONDAGENS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ANÁLISE DO SOLO;


PROJETOS COMPLEMENTARES DE CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E OUTROS PROJETOS COMO PAISAGISMO, AUTOMAÇÃO ETC.	����





PROPOSTA COMERCIAL N° 0001����





PROJETODOZERO@GORDEEFF.COM.BR����





ARQUITETO VICTOR GORDEEFF �CAU�XX DE MÊS DE 20XX���








2 ����





GORDEEFF ARQUITETURA    				CNPJ 33.449.044-0001/52��








WWW.GORDEEFF.COM.BR����








